## Slide 1: ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN HỌC
QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT
Ngành: Hệ thống thông tin
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TRẦN HỒNG DIỆP
SINH VIÊN THỰC HIỆN – NHÓM 14:
ĐỖ THU THẢO – 1851161594
VŨ ĐỨC MẠNH – 1861161448
ĐOÀN HẢI LONG – 1861161680
TRƯƠNG DANH TÙNG – 1851160008

## Slide 2
NỘI DUNG BÁO CÁO:
01
Khởi động dự án và xây dựng kế hoạch.
02
Quản lý thời gian và chi phí
03
Phân tích và thiết kế hệ thống
04
Thiết kế cơ sở dữ liệu

## Slide 3
NỘI DUNG BÁO CÁO:
05
Bàn giao, kết thúc dự án
06
Demo giao diện

## Slide 4
1. Khởi động dự án
1.1. Giới thiệu dự án
Tên dự án: Xây dựng Website bán thiết bị công nghệ.
Mục đích của dự án : Quản lý có hệ thống, tìm kiếm,lưu trữ báo cáo thống kê một cách dễ dàng và chính xác.
Mục tiêu cần thực hiện
  Hệ thống cần thực hiện được các chức năng như khách hàng yêu cầu.
  Đảm bảo thông tin khách hàng không bị đánh mất.
  Hoạt động ổn định và bảo mật
  Hoàn thành đúng thời gian.

## Slide 5
1. Khởi động dự án
1.1. Giới thiệu dự án
- Phạm vi sản phẩm + Sản phẩm có đầy đủ chức năng theo yêu cầu của nhà đầu tư + Thời gian tải nhanh, hiệu suất cao +Website tương thích với nhiều thiết bị, hệ điều hành + Dễ nâng cấp bảo trì Công nghệ sử dụng: HTML, CSS, PHP,JS Adobe Photoshop CS6, MySQL, Github. Thời gian thực hiện dự án: 19/04/2021 - 20/06/2021 | Nhân lực : Gồm 4 thành viên + Giám đốc dự án : Trương Danh Tùng + Nhân viên : Đỗ Thu Thảo Đoàn Hải Long Vũ Đức Mạnh Tổng chi phí dự kiến: 150.000.000VNĐ

## Slide 6
t ds
1.2. Vai trò của từng thành viên

## Slide 7
1. 3 Mô hình Waterfall

## Slide 8
1.4 Sơ đồ phân rã

## Slide 9
QUẢN LÝ PHẠM VI
Phạm vi sản phẩm
Đầy đủ chức năng.
Giao diện dễ sử dụng
Dễ nâng cấp, bảo trì.
Phạm vi tài nguyên
Kinh phí
Nhân sự
Thời gian
Công nghệ sử dụng.
Quản lý rủi ro
Vấn đề tài chính
Lỗi hệ thống
Delay dự án

## Slide 10
2. Quản lý thời gian và chi phí
2.1 Bảng thời gian dự kiến công việc

## Slide 11
2. Quản lý thời gian và chi phí
2.2 Bảng ước lượng PERT tổng hợp

## Slide 12
2. Quản lý thời gian và chi phí
2.3 Sơ đồ AOA. AON

## Slide 13
2. Quản lý thời gian và chi phí
2.4 Biểu đồ Gantt

## Slide 14
2. Quản lý thời gian và chi phí
Chi phí các hạng mục
Khảo sát
Phân tích
Thiết kế
Xây dựng
Kiểm thử
Chuyển giao.
Sinh hoạt
Thuê văn phòng
Tiền mạng, nước
Liên hoan.
Dự phòng
- Các chi phí phát sinh
Chi phí công cụ
Chi phí dự phòng
Chi phí nhân viên
Chi phí sinh hoạt
Công cụ
Máy tính
Server
Bản quyền
2.5 Ước lượng chi phí

## Slide 15
2. Quản lý thời gian và chi phí
2.6 Chi phí nhân viên
50k/h, ngày 8 tiếng, làm việc 26 ngày trên 1 tháng
Đảm bảo chất lượng
100k/h, ngày 8 tiếng, làm việc 26 ngày trên 1 tháng
Quản lý
80k/h, ngày 8 tiếng, làm việc 26 ngày trên 1 tháng.
Lập trình viên

## Slide 16
2. Quản lý thời gian và chi phí
2.7 Chi phí tổng quan

## Slide 17
4. Phân tích và thiết kế
** Sơ đồ UseCase tổng quát
Gồm 3 tác nhân :
Khách hàng
Quản lý
Nhân viên

## Slide 18
5. Thiết kế cơ sở dữ liệu
1.1 Mô tả cơ sở dữ liệu
Bảng
Chính
User
Product
Order
Comment
Cart
Customer
Bảng
Trung gian
Order_pro
User_pro
Product_cat
Cus_pro
Cart_pro

## Slide 19
5. Thiết kế cơ sở dữ liệu

## Slide 20
6. Giao diện
** Trang chủ

## Slide 21
6. Giao diện
** Trang chủ

## Slide 22
6. Giao diện
** Admin

## Slide 23
7. Kết thúc dự án
01
03
02
04
Các Website có đầy đủ các chức năng đã đề ra
Tài liệu hướng dẫn ( video, docx)
Source code
Tài liệu test website
Tài liệu bản vẽ
Sản phẩm bàn giao
Bảo mật thông tin khách hang
Hủy bỏ dữ liệu trên server phát triển
Quy trình kết thúc dự án
Thời gian hoàn thành : 63 ngày
Chi phí cuối cùng : 155tr
Các chức năng của Website
Phạm vi môi trường phát triển
Tài liệu liên quan
Tổng quan kết thúc dự án
Chi trả mọi chi phí dự án
Phía khách hàng

## Slide 24
Tổng kết
Đã đi vào hoạt động theo mục tiêu đã đề ra
Đáp ứng được mục tiêu kinh doanh
Dự án :
Thời gian có hạn
Chưa nhiều kinh nghiệm.
Hạn chế
Quản lý cần sát sao hơn
Khích lệ tinh thần
Phân bổ đồng đều số lượng công việc
Hướng giải quyết

## Slide 25
Thank you